## Slide 1
论概理监
郑铁明
fdztm@qq.com
13850159996

## Slide 2: 第一章 建设工程监理与相关 法规制度
§1-1 监理的基本概念
§1-2 监理理论基础和现阶段的特点
§1-3 建设工程法律法规
§1-4 建筑工程监理规范与相关文件
§1-5 建设程序和建设工程管理制度

## Slide 3
§1-1 监理的基本概念
一、监理制产生的背景
（一 ）必要性
1、传统的工程建设管理体制已不适应我国经济发展的
要求。
（1）传统的管理形式：
建设单位自筹自管形式和工程指挥部形式
（2）传统管理形式的缺陷：
①人员多是临时性的、非专业的；
②管理手段单一，强调行政管理手段；
③有投资管理权，却不对投资承当责任，也不负责投
资的收回。

## Slide 4
2、工程建设领域改革深化需要监理。
改革以来，我国对投资体制、工程管理体制进行了改革，实行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制等，投资有偿使用，投资主体多元化，工程项目的承建主体向智力密集型的总承包单位为主转换。
为加强与以上相适应的监督管理和横向制衡，业主需要社会化、专业化的支持力量以减少投资风险，需要第三方进行协调和约束，进行合同管理。
3、对外开放需要监理。
（1）改善投资环境需要监理（国际惯例）。
（2）我国建筑业进入国际建筑市场需要监理。

## Slide 5
（二）我国建设工程监理制度的起源 1982年云南鲁布革水电站
1986年开工的西安三元高速公路，
1987年世行项目京津高速公路 1988年7月25日建设部向全国建设系统印发第一个建设监理文件《关于开展建设监理工作的通知》

## Slide 6
☆鲁布革工程管理经验
云南鲁布革水电站引水工程（长8.8公里、直径8米的遂洞，调压井和2条450米的钢管斜井），是利用世界银行贷款的项目，日本大成建设公司承包，中标价8460万元， 1984.10~1986.10，进度快、质量好、消耗低、投资省，主要经验有：
⑴.引入竞争机制。
⑵.工程施工实行全过程总承包方式。
⑶.施工现场的管理机构和作业队伍精干灵活，管理人员责权明确，劳务人员实行合同制，按需就地招聘，工资分配奖勤罚懒。
⑷.科学组织施工，讲求综合经济效益。

## Slide 7
☆鲁布革工程管理经验推动我国建筑业的改革
⑴.加快推行招标投标制
⑵.建立和健全企业经营机制，使之成为自主经营、自
负盈亏、自我发展、责权利紧密结合的经济实体。
⑶.推行项目经理负责制
⑷.推行建设工程监理负责制

## Slide 8
（三）推行情况
1、1988-1993年为试点阶段
试点单位：八市二部——北京、上海、天津、南京、宁波、沈阳、哈尔滨、深圳和能源、交通两部的水电、公路系统。
2、1993年-1995年为稳定发展阶段
95年底全国29个省、自治区、直辖市和39个部推行监理制，受监工程约20％，其中全国大中型水电工程、铁路工程、大部分国道和高等级公路工程全部实行了监理。
3、1996年至今为全面推行阶段

## Slide 9
二、建设工程监理的概念
（一）定义
是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位（业主）的委托和授权，依据国家批准的工程建设文件、有关工程建设的法律、法规和建设监理合同及其他工程建设合同，承担其项目管理工作，并代表业主对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。

## Slide 10
（二）从以下几个方面理解
1、行为主体是监理企业
监理企业是指取得企业法人营业执照，具有监理资质证书的依法从事建设工程监理业务活动的经济组织。实行监理监理的建设工程，由业主委托具有相应资质条件的监理企业实施监理。只有监理企业才能按照独立自主的原则，以“公正的第三方”的身份开展监理业务。
2、需要业主的委托和授权
建设工程监理的实施需要业主的委托和授权业主也 即建设单位或项目法人，是委托监理的一方。

## Slide 11
3、有明确的依据
（1）有关法律、法规、规章和标准、规范。
法律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是由国务院制定的。如《建筑工程质量管理条理》。部门规章是由建设部会同有关部门制定的。如《工程监理企业资质管理规定》。
（2）工程建设文件。
包括国家批准的工程建设项目可行性研究报告、建
设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、批准的设计文件、施工许可证等。
（3）建设工程委托监理合同和有关的建设合同。

## Slide 12
4、监理的范围
（1）工程范围：
★ 国务院2000.1.30
《建设工程质量管理条例》
第十二条 下列建设工程必须实行监理：
①.国家重点建设工程；
②.大中型公用事业工程；
③.成片开发建设的住宅小区工程；
④.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工
程；
⑤.国家规定必须实行监理的其他工程。

## Slide 13
★建设部2001.1.17
《建设工程监理范围和规模标准规定》
第二～七条 下列建设工程必须实行监理：
①.国家重点建设工程；
指依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对
国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目。
②.大中型公用事业工程；
指项目总投资在3000万元以上的下列工程项目：
A.供水、供电、供气、供热等市政工程项目；
B.科技、教育、文化等项目；
C.体育、旅游、商业等项目；
D.卫生、社会福利等项目；
E.其他公用事业项目。

## Slide 14
③.成片开发建设的住宅小区工程；
指建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程； 5万
平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理。为了
保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的多
层住宅应当实行监理。
④.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；
A.利用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、
援助资金的项目；
B.使用国外政府及其机构贷款资金的项目；
C.使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。
⑤.国家规定必须实行监理的其他工程。

## Slide 15
A.项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、
公共安全的下列基础设施项目：
a. 煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；
b. 铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输
业等项目；
c. 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目；
d. 防洪、灌溉、排涝、发电、引（供）水、滩涂治理、
水资源保护、水土保持等水利建设项目；
e. 道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、
垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施
项目；
f. 生态环境保护项目；
g. 其他基础设施项目。
B. 学校、影剧院、体育场馆项目。

## Slide 16
（2）阶段范围：
适用于工程建设的决策阶段和实施阶段，目前主要是实施阶段中的施工监理（勘察、设计监理较少）。

## Slide 17
三、建设工程监理的性质
（一）服务性
1、利用知识、技能、经验为业主提供服务，不必为被监
理方服务。
2、不承包（工期、投资、质量、安全等），也没有义务
承担承包责任。
（二）科学性
监理单位是知识密集型单位，建设工程监理是为业主提供的一种高智能的技术服务，这就要求从事建设监理活动应当遵循科学的准则。

## Slide 18
（三）独立性
监理单位在人事上和经济上都是独立的。
建设工程监理的独立性，是公正性的基础和前提。
《工程建设监理规定》：
第18条：监理单位应按照“公正、独立、自主”的
原则开展工程建设监理工作，公平地维护项目法人和
被监理单位的合法权益。
第20条：监理单位不得承包工程，不得经营建筑
材料、构配件和建筑机械、设备。
第23条：监理工程师不得在政府机关或施工、设
备制造、材料供应单位兼职，不得是施工、设备制造
和材料、构配件供应单位的合伙经营者。

## Slide 19
（四）公正性
应以事实为依据，以有关法律和有关合同为准绳，在主动维护业主的合法权益时，不损害和侵犯承建单位的合法权益。
但由于监理是受业主委托为业主服务，很难真正做到绝对公正。

## Slide 20: 四、建设工程监理与政府工程质量监督的区别：
 | 建设工程监理 | 政府工程质量监督
实施者 | 监理单位 | 质量（安全）监督站
地位 | 受业主委托 | 代表政府强制监督
依据 | 法律、法规、技术标准、设计文件、合同 | 法律、法规、技术标准、设计文件
性质 | 服务 | 监督
任务 | 项目目标控制（四控）、合同管理、信息管理、组织协调 | 质量（安全）监督
工作方式 | 连续、全过程 | 阶段性
控制手段 | 经济、法律手段 | 行政手段
经济收入 | 监理费 | 质检费

## Slide 21
五、建设工程监理的中心任务
就是有效地控制建设项目的目标，也即控制工程项目投资、进度和质量目标。
六、建设工程监理的作用
（一）有利于提高建设工程投资决策科学化水平
（二）有利于规范工程建设参与各方的建设行为
（三）有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
（四）有利于实现建设工程投资效益最大化

## Slide 22: §1-2 监理理论基础和现阶段的特点
一、建设工程监理的理论基础
建设项目管理学，以组织论、控制论和管理学为理
论基础，结合建设工程项目和建筑市场的特点而形成的
一门学科。研究范围包括管理思想、管理体制、管理组
织、管理方法和管理手段。研究对象是建设工程项目管
理目标的控制。

## Slide 23
二、现阶段建设工程监理的特点：
（一）服务的对象具有单一性
只为建设单位服务，不为承建单位提供管理服务。
（二）属于强制推行的制度
《建筑法》第三十条 国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
国务院2000.1.30 《建设工程质量管理条例》规定
了必须实行监理的建设工程。
（三）具有监督功能
事前、事中、事后控制。在事前、事中控制方面工作深度远超国际通常深度。
（四）监理市场准入的双重控制
企业资质和人员资格双重控制

## Slide 24
三、我国建设工程监理的发展趋势
（一）加强法制建设，走法制化道路
（二）以市场需求为导向，向全方位、全过程监理发展
施工阶段 → 决策阶段和勘察、设计阶段
（三）适应市场需求，优化工程监理企业结构
建立综合性和专业性监理企业相结合、大中小型监
理企业相结合的合理的企业结构。
（四）加强培训工作，提高监理队伍人员的素质
（五）与国际惯例接轨，走向世界

## Slide 25: §1-3 建设工程法律法规
一、建筑工程法律法规体系
（一）建筑法律
指全国人大及其常委会审议颁布的属于建筑方面的各项法律，是建筑立法的最高层次，是建筑工程法律法规体系的核心。
（二）建筑行政法规
由指国务院依法制定或者核准发布的属于建筑方面的法规。（包括国务院直接发布的，也包括由国家计委或建设部等相关部门联合发布的、由国务院批准的建筑法规。

## Slide 26
（三）部门规章
指由建设部根据国务院规定的职责范围，依法制定并发布的各项规章。（其中包括建设部与国务院相关部门联合制定并发布的规章）
（四）地方法规
指由省、自治区、直辖市人大会及其常委会制定并颁步的建筑法规；或由省、自治区人民政府所在地（包括国务院批准的较大城市）的市人大会及其常委会制定的，并报省、自治区人大会及其常委会批准的建筑法规。
（五）地方规章
指由省、自治区、直辖市和省、自治区人民政府所在地（包括国务院批准的较大城市）的人民政府，根据法律和国务院行政法规制定发布的建筑法规。

## Slide 27
二、《建筑法》：1998.3.1 全国人大常委会
三、《建设工程质量管理条例》： 2000.1.10 国务院
四、《建设工程安全生产管理条例》：
2004.2.1 国务院
五、《工程建设监理规定》：1996.1.1 建设部
六、《建设工程监理范围和规模标准规定》：
2001.1.17 建设部
七、《注册监理工程师管理规定 》：
2006.4.1 建设部
八、《工程监理企业资质管理规定》：
2007.8.1 建设部

## Slide 28: §1-4 建筑工程监理规范与相关文件
一、《建设工程监理规范》： 2001.5.1
由国家质量技术监督局和建设部联合发布
属国家标准，不属法律法规
二、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》： 2006.10.16 建设部
三、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》：
2002.7.17 建设部

## Slide 29: §1-5 建设程序和建设工程管理制度
一、建设程序
（一）基本概念
是指一项工程建设项目从设想、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后次序的法则，是工程建设项目科学决策和顺利进行的重要保证。

## Slide 30
提出项目建议书
编制可行性研究报告
根据咨询评估情况对建设项目进行决策
根据批准的可行性研究报告编制设计文件
初步设计经批准后，做好施工前的各项准备工作
组织施工，并根据施工进度做好生产或动工前的准备工作
项目按照批准的设计内容建成，经投料试车验收合格后正式投产交付使用
生产运营一段时间，进行项目后评估

## Slide 31
（二）建设工程各阶段工作内容
1、项目建议书阶段
2、可行性研究阶段
3、设计阶段
4、建设准备阶段
5、施工安装阶段
6、生产准备阶段
7、竣工验收阶段
（三）坚持建设程序的意义
1、依法管理工程建设，保证正常建设秩序
2、科学决策，保证投资效果
3、顺利实施建设工程，保证工程质量
4、顺利开展建设工程监理

## Slide 32
（四）建设程序与建设工程监理的关系
1、建设程序为建设监理提出了规范化的建设行为标准。
2、建设程序为建设工程监理提出了具体的任务和服务
内容。
3、建设程序明确了工程监理企业在工程项目建设中的
重要作用。
4、坚持建设程序是监理人员的基本职业准则。
5、严格执行我国建设程序是结合中国国情推行建设监
理制的具体体现。

## Slide 33
二、建设工程主要管理制度
要按照社会主义市场经济原则和现代企业制度进行工程管理，实行项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
（一）项目法人责任制
1、项目法人责任制
项目法人集责、权、利于一体，他们既是投资者，又是投资使用者和投资偿还者，并对工程项目实行全过程负责。
（1）项目法人
（2）项目法人的设立
（3）组织形式
（4）职责
A. 建设项目董事会职权
B. 总经理职权

## Slide 34
2、项目法人责任制与建设工程监理制的关系
（1）项目法人责任制是实行建设工程监理的必要条件。
（2）建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保
障。
（二）工程招标投标制
1、必须招标的范围
《招标投标法》第三条 在中华人民共和国境内进行
下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以
及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行
招标：
（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众
安全的项目；
（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；
（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

## Slide 35
2、招标的方式
（1）公开招标
（2）邀请招标
3、招标程序及主要工作内容
（1）招标准备阶段的主要工作内容
A.选择招标方式；
B.选择招标代理机构或办理招标备案；
C.编制招标有关文件等。
（2）招标投标阶段的主要工作内容
A.发布招标广告；
B.对投标人进行资格预审；
C.组织投标人现场勘察；
D.解答投标人的疑问；
E.投标人编制投标文件；
F.投标文件传送与签收

## Slide 36
（3）决标成交阶段的主要工作内容
A.开标、评标；
B.定标；
C.发中标通知书；
D.双方订立书面合同 ；
E.投标人向有关行政监督部门提交招标投标情况的书
面报告。
4、追究违反招标投标法行为的法律责任
判定招标无效，责令改正后重新招标；对单位负责
人或其他直接责任人或其他直接责任者给予行政或纪律
处分；没收非法所得并处以罚金，构成犯罪的依法追究
刑事责任。

## Slide 37
（三）建设工程监理制
1、建设工程监理的准则
“守法、诚信、公正、科学”
2、建设工程监理的主要内容
控制工程项目建设投资、建设工期、工程质量和安全；进行工程建设合同管理和信息管理，协调有关单位的工作关系。
3、建设工程监理的实施
（1）业主委托监理的方式
直接委托和招标方式
（2）签订建设工程监理合同
（3）组建项目监理组织

## Slide 38
（4）建设工程监理程序
A.总监理工程师主持、安排有关专业监理工程师编写
监理规划。
B.在监理规划的基础上由专业监理工程师编写监理细
则。
C.依据监理规划和监理细则，规范化地开展工作。
D.工程达到竣工条件后，总监理工程师组织专业监理
工程师进行竣工预验收，并签署工程质量评估报告。
E.监理业务完成后，项目监理机构应当向业主提交工
程项目监理档案资料并做出监理工作总结。
4、工程监理企业实行资质审批制度
5、监理工程师实行资格考试和注册制度

## Slide 39
（四）合同管理制
合同管理制的基本内容是：工程项目建设的勘察、
设计、施工、材料设备采购和建设工程监理都要依法
订立合同，各类合同都要有明确的质量要求、履约担
保和违约处罚条款。违约方要承当相应的法律责任。